**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НАРЫШКИНСКОЕ ТЕПЛО-ОГАРЕВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 11.03.2025 №35**

**О подготовке и проведении безаварийного пропуска**

**паводковых вод на территории муниципального**

**образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района в 2025 году**

В целях организации мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и готовности сил и средств муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Нарышкинское тепло-Огаревского района в 2025 году, на основании Устава муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района, администрация муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района в 2025 году (приложение № 1).

2. До 14.03.2025 года организовать и провести осмотр эксплуатации имеющихся гидротехнических сооружений, дорог, мостов, водопропускных труб, накопителей жидких отходов.

3. Осуществлять постоянный контроль за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий.

4. До 17.03.2022 года разработать и утвердить план предупредительных мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в 2025 году.

5. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации докладывать в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования Тепло-Огаревский район по тел./факсу 2-12-91, 112.

6. Рекомендовать работникам фельдшерско-акушерских пунктов на период паводка иметь необходимый запас медикаментов.

7. Главному специалисту по закупкам, делопроизводству и кадрам администрации муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района ознакомить с настоящим постановлением работников администрации муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района и директора МКП «Нарышкинское ЖКХ» МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Тепло-Огаревский район на странице муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района.

10. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Нарышкинское**  **Тепло-Огаревского района** | **В.Н.Заматаев** |

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению администрации  муниципального образования Нарышкинское  Тепло-Огаревского района  От11.03.2025№ 35 |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**безаварийного пропуска паводковых вод на территории**

**муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Проводимые мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | Установочное заседание комиссии по ГО и ЧС. Постановка задач на период весеннего паводка. Утверждение плана работы, уточнение состава сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации возможных ЧС | **14.03.2025** | **Председатель комиссии** |
| **2.** | Отвод паводковых вод из зон строго режима артезианских скважин | **В паводковый период** | **Директор МКП «Нарышкинское ЖКХ» МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района** |
| **3.** | Уточнение учета водоемов, гидротехнических, водозаборных и очистных сооружений, мостов, дорог, переездов, других сооружений и коммуникаций, подверженных воздействию паводка | **до 17.03.2025** | **Глава администрации МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района, директор МКП «Нарышкинское ЖКХ» МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района, специалисты по территории** |
| **4.** | Уточнение районов возможного подтопления населенных пунктов на территории муниципального образования и организация контроля за развитием паводковой ситуации | **Постоянно** | **специалисты по территории** |
| **5.** | Своевременная ликвидация аварий на водопроводе, с последующей дезинфекцией водопроводных сооружений | **постоянно** | **директор МКП «Нарышкинское ЖКХ» МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района** |
| **6** | Контроль за состоянием плотин и ГТС в период паводка, пропуском паводковых вод на плотинах и ГТС на территории муниципального образования | **Постоянно** | **Глава администрации МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района** |
| **7.** | Усиление лабораторного контроля за качеством и обеззараживанием питьевой воды силами аккредитованных лабораторий | **весь период** | **директор МКП «Нарышкинское ЖКХ» МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района** |
| **8** | Герметизация всех водопроводных сооружений, в том числе оголовков скважин, смотровых колодцев | **по мере необходимости** | **директор МКП «Нарышкинское ЖКХ» МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района** |
| **9.** | Проверка завоза товаров первой необходимости в магазины отдаленных населенных пунктов | **до 18.03.2025** | **Глава администрации МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района** |
| **10.** | Контроль за своевременной очисткой выгребных ям, накопительных резервуаров | **весь период** | **директор МКП «Нарышкинское ЖКХ» МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к постановлению администрации  муниципального образования Нарышкинское  Тепло-Огаревского района  От11.03.2025 № 35 |

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района**

|  |  |
| --- | --- |
| Заматаев Виктор Николаевич | - глава администрации муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района, председатель комиссии |
| Селезнева Ольга Ивановна | - главный специалист отдела по правовой работе и жизнеобеспечению муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района, заместитель председателя комиссии |
| Арсеньева Светлана Николаевна | - инспектор отдела по правовой работе и жизнеобеспечению муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района, секретарь комиссии |
| **Члены комиссии** | |
| Губаева Ирина Артуровна | начальник отдела по правовой работе и жизнеобеспечению администрации муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района |
| Короткова Юлия Викторовна | - главный специалист отдела по правовой работе и жизнеобеспечению администрации |
| Короткова Наталья Станиславовна | главный бухгалтер администрации муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района |
| Алёшина Надежда Ярославна | - инспектор отдела по правовой работе и жизнеобеспечению администрации |
| Курценко Наталья Семеновна | главный инспектор по имущественным и земельным отношениям |
| Конюхов Сергей Николаевич | - директор МКП «Нарышкинское ЖКХ» муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_