МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЫШКИНСКОЕ ТЕПЛО-ОГАРЕВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.12.2024                                                                     № 152

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района от 30.09.2022 № 80 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района «Благоустройство территории на 2023-2031 годы»

На основании Устава муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района, администрация муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района от 30.09.2022 № 80 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района «Благоустройство территории на 2023-2031 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского от 30.09.2022 № 80 изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Тепло-Огаревский район https://teploe.tularegion.ru во вкладке муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района | В.Н.Заматаев |
| --- | --- |

| Приложение к постановлению администрации муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района От16.12.2024№152 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | «Приложение к постановлению администрации муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района от 30.09.2022 № 80 |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Нарышкинское Тепло-

Огаревского района «Благоустройство территории на 2023-2031годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Нарышкинское Тепло-Огаревского района

«Благоустройство территории на 2023-2031 годы»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района Главный специалист отдела по правовой работе и жизнеобеспечению администрации муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района О.И.Селезнева |
| --- | --- |
| Период реализации | 2023-2031г |
| Цели муниципальной Программы | - повышение уровня жизни и комфортности граждан, комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории муниципального образования. -улучшение благоустройства территории МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации,тыс.руб. | Общие расходы на выполнение мероприятий на 2023-2031 годы в целом составляет 8468,16364 тыс.руб ,в т.ч. по годам 2023-1123,16364 тыс.руб. 2024-1570,0 тыс.руб 2025-1663,00 тыс.руб. 2026-480,00 тыс.руб 2027-432,00 тыс.руб 2028-800,00 тыс.руб 2029-800,00 тыс.руб 2030-800,00 тыс.руб., 2031-800,00 тыс.руб в т.ч. средства бюджета муниципального образования 8468,16364 тыс.руб.,в т.ч. по годам: 2023-1123,16364 тыс.руб. 2024-1570,00 тыс.руб 2025-1663,00 тыс.руб. 2026-480,00 тыс.руб 2027-432,00 тыс.руб 2028-800,00 тыс.руб 2029-800,00 тыс.руб 2030-800,00 тыс.руб., 2031-800,00 тыс.руб |

2 Показатели муниципальной программы МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района «Благоустройство территории на 2023-2031 годы»

| №п\п | Наименование структурного элемента программы/задачи структурного элемента программы | Наименование показателя |  |  |  |  | Единица измерения | Вес целевого показателя |  | Базовое значение показателя | Целевые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателей |  |  |  | Плановые значения показателей на день окончания действия программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |  | 17 |  |
| 1. | Цель 1 муниципальной программы- - - повышение уровня жизни и комфортности граждан, комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование структурного элемента программы: Комплекс процессных мероприятий благоустройства территории муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача 1 структурного элемента программы - организация обеспечения территории населенных пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями; |  |  | Снижение эксплуатационных затрат |  | Проценты |  |  |  | 0 | 8 |  | 11 |  | 40 |  | 42 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  |  |  | Главный инспектор отдела по правовой работе и жизнеобеспечению Селезнева О.И. |  | 48 |  |
| 1.1.2 | Задача 2 структурного элемента программы - Содержание автомобильных дорог |  |  |  | Повышение качества содержания дорог и инженерных сооружений на них в границах сельского поселения (очиска снега) от общей площади |  |  |  |  | 100 | 65 |  | 75 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | Главный инспектор отдела по правовой работе и жизнеобеспечению Селезнева О.И. |  | 100% |
| 1.1.3 | Задача 3 структурного элемента программы Организация и содержание мест захоронения |  | Удельный вес площади очищенной территории кладбищ от несанкционированных свалок к общей площади кладбищ,подлежащей благоустройству |  |  | % |  |  | 0,2 |  |  | 80 |  | 60 |  | 64 |  | 69 |  | 71 |  | 80 |  | 80 | 80 | 80 |  | 80 |  | Главный инспектор отдела по правовой работе и жизнеобеспечению Селезнева О.И |  |  |  | 80% |
| 1.1.4 | Задача 4 структурного элемента программы Проведение прочих мероприятий по благоустройству сельских поселений» |  | Удельный вес площади благоустроенной территории муниципального образования к общей площади территории муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района ,подлежащей благоустройству |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  | 59 |  | 65 |  | 75 |  | 85 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Главный инспектор отдела по правовой работе и жизнеобеспечению Селезнева О.И |  |  |  | 100% |

Цель 2 муниципальной программы -улучшение благоустройства территории МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района

| 1.1. |  | Наименование структурного элемента программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 |  | Задача 1 структурного элемента программы Вывоз мусора с территорий несанкционированных свалок и контейнерных площадок | Объем мусора ,вывезенного с территорий несанкционированных свалок и контейнерных площадок | Тыс.куб.м |  | 0,1 | 0,4 |  | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Главный инспектор отдела по правовой работе и жизнеобеспечению Селезнева О.И | 0,7тыс.куб.м. |
| 3.Структура муниципальной программы МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района «Благоустройство территории на 2023-2031 годы» Задачи структурного элемента; Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента; Связь с показателями. 1; 2; 3. Наименование структурного элемента муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий Благоустройство территории МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района. |
|  | Должностное лицо,ответственное за реализацию Селезнева Ольга Ивановна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2023-2031 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 – Уличное освещение; |  |  |  | Выполнение мероприятия позволит повысить уровень освещения улиц и дорог |  |  |  |  |  |  |  | Установление уличных светильников Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Содержание автомобильных дорог |  |  |  | Выполнение мероприятия позволит повысить качество содержания дорог и инженерных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  | очистка дорог от снега в зимнее время года, ежегодное увеличение очищаемой площади до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Организация и содержание мест захоронения |  |  |  | Выполнение мероприятий позволит улучшить уровень благоустроенности территории кладбищ |  |  |  |  |  |  |  | очистка территории кладбищ от несанкционированных свалок на 80% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 Проведение прочих мероприятий по благоустройству сельских поселений |  |  |  | Выполнение мероприятий позволит улучшить условия для проживания, работы и отдыха жителей, повысить уровень благоустроенности территории администрации |  |  |  |  |  |  |  | увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений на территории муниципального образования на 100% (от количества обустроенных) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5 Вывоз мусора с территорий несанкционированных свалок и контейнерных площадок |  |  |  | Выполнение мероприятия позволит улучшить экологическую обстановку на территории администрации |  |  |  |  |  |  |  | Объем мусора, вывезенного с территорий несанкционированных свалок и контейнерных площадок. |  |  |  |  |  |  |  |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района на 2023-2031 годы»

| Наименование структурного элемента муниципальной программы ,источников финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации,тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципаной программе «Благоустройство территории на 2023-2031 годы | 1123,16364 | 1570,0 | 1663,0 | 480,0 | 432,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 8468,16364 |
| В т.ч.бюджет муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района | 1123,16364 | 1570,0 | 1663,0 | 480,0 | 432,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 8468,16364 |
| Ысего по комплексу процессных мероприятий благоустройства территории муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района | 1123,16364 | 1570,0 | 1663,0 | 480,0 | 432,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 8468,16364 |
| В т.ч.бюджет муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района | 1123,16364 | 1570,0 | 1663,00 | 480,00 | 43200 | 800,00 | 800,0 | 800,00 | 800,00 | 8468,16364 |

Главный инспектор отдела по правовой работе и жизнеобеспечению администрации МО

Нарышкинское Тепло-Огаревского района                                                                                                           О.И.Селезнева

Приложение №1

к муниципальной программе

муниципального образования

Нарышкинское Тепло-Огаревского района

«Благоустройство территории на 2023-2031 годы»

От16.12.2024№152

Паспорт комплекса процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района «Благоустройство территории на 2023-2031 годы»

| Ответственный исполнитель (соисполнитель)комплекса процессных мероприятий | Главный специалист отдела по правовой работе и жизнеобеспечению администрации МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района Селезнева О.И. |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | Уличное освещение |
|  | Содержание автомобильных дорог |
|  | Организация и содержание мест захоронения |
|  | Проведение прочих мероприятий по благоустройству сельских поселений |
|  | Вывоз мусора с территорий несанкционированных свалок и контейнерных площадок |
| Ожидаемый непосредственный результат | Улучшить условия для проживания, работы и отдыха жителей, повысить уровень благоустроенности территории администрации и территории кладбищ |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.руб. | 8468,16364 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

Нарышкинское Тепло-Огаревского района

«Благоустройство территории на 2023-2031 годы»

От16.12.2024№152

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №п\п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Ответственный исполнитель(соисполнитель,участник) |  |  |  | Год реализации |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
| Комплекс процессных мероприятий: Благоустройство территории муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района Задача1. Уличное освещение; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | организация обеспечения территории населенных пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями |  | Главный специалист отдела по правовой работе и жизнеобеспечению администрации МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района. |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 678,8 |  |  |  |  | 678,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 710,0 |  |  |  |  | 710,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  | 180,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 132,0 |  |  |  |  | 132,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2031 |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 4500,8 |  |  |  |  | 4500,8 |  |
| Задача 2 Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | очистка дорог от снега в зимнее время года, ежегодное увеличение очищаемой площади до 100% |  | Главный специалист отдела по правовой работе и жизнеобеспечению администрации МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района. |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |
| Задача 3 Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | очистка территории кладбищ от несанкционированных свалок |  |  |  |  | Главный специалист отдела по правовой работе и жизнеобеспечению администрации МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района. |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  | 360,0 |  | 360,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 230,0 |  | 230,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 1190,0 |  | 1190,0 |  |
| Задача 4 Проведение прочих мероприятий по благоустройству сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования (окос обочин,спиливание аварийных деревьев) |  |  |  |  |  | Главный специалист отдела по правовой работе и жизнеобеспечению администрации МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района |  |  |  | 2023 |  |  |  | 71,16364 |  |  | 71,16364 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 333,0 |  |  | 333,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031 |  |  |  | 175,0 |  |  | 175,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 1254,16364 |  |  | 1254,16364 |  |
| Задача 5 Вывоз мусора с территорий несанкционированных свалок и контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок |  |  |  |  |  | Главный специалист отдела по правовой работе и жизнеобеспечению администрации МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 373,2 |  | 373,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031 |  |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 723,2 |  | 723,2 |

Главный специалист отдела по правовой работе и жизнеобеспечению администрации муниципального образования

Нарышкинское Тепло-Огаревского района                                                                                                     О.И. Селезнева

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

Нарышкинское Тепло-Огаревского района

«Благоустройство территории на 2023-2031 годы»

От16.12.2024№152

Адресный перечень объектов

муниципальной программы муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района «Благоустройство территории на 2023-2031 годы» планируемой к реализации на территории муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района

| Наименование программы ,в рамках которой запланирована реализация объекта | Пообъектный перечень запланированных мероприятий | Местоположение объекта | Общая стоимость работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территории на 2023-2031 годы | обеспечения территории населенных пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями | П.Красногвардеец,ул.Школьная,ул.40 лет Победы,ул.Центральная,ул.Садовая,ул.Механизаторов Ул.Садовый переулок Д.Мосюковка ул.Центральная,ул.60 лет Октября Д.Малая Огаревка ул.Весенняя | 4500,8 |
|  | очистка дорог от снега в зимнее время года, | П.Красногвардеец,ул.Школьная,ул.40 лет Победы,ул.Центральная,ул.Садовая,ул.Механизаторов Ул.Садовый переулок Д.Мосюковка ул.Центральная,ул.60 лет Октября Д.Малая Огаревка ул.Весенняя | 800,0 |
|  | Очистка территории кладбищ от несанкционированных свалок | п.Ломовский, с. Нарышкино, д.Малая Огаревка, д.Плесы, д. Лидинка, д.Суры, д.Цыгановка, с.Успенское, | 1190,0 |
|  | Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования (окос обочин,спиливание аварийных деревьев) | Д..Малая Огаревка, д. Мосюковка, п.Северный, п.Горьковский,д.Андреевка,п.Красногвардеец, с.Нарышкино, д.Озерки, д.Алексеевка, | 1254,16364 |
|  | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Д..Малая Огаревка, д. Мосюковка, п.Северный, п.Горьковский,д.Андреевка,п.Красногвардеец, с.Нарышкино, д.Озерки, д.Алексеевка | 723,2 |
| Итого |  |  | 8468,16364 |

Главный специалист отдела по правовой работе и жизнеобеспечению администрации муниципального образования

Нарышкинское Тепло-Огаревского района                                                                                                     О.И.Селезнева

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

Нарышкинское Тепло-Огаревского района

«Благоустройство территории на 2023-2031 годы»

От16.12.2024№152

Характеристика показателей результативности

муниципальной программы муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района «Благоустройство территории на 2023-2031 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Установление уличных светильников Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение | Шт. | Определяется количеством установленных светильников в населенных пунктах администрации муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района | Мониторинг показателя осуществляется администрацией муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района |
| очистка дорог от снега в зимнее время года, ежегодное увеличение очищаемой площади | Проценты | Определяется отнощением площади дорог, очищенных от снега к общей площади дорог ,умноженное на 100 | Мониторинг показателя осуществляется администрацией муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района |
| очистка территории кладбищ от несанкционированных свалок | Проценты | Определяется отнощением площади очищенной территории кладбищ к общей территории кладбищ, подлежащей очистке, умноженное на 100 | Мониторинг показателя осуществляется администрацией муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района |
| Объем мусора, вывезенного с территорий несанкционированных свалок и контейнерных площадок. | Тыс.куб.м. | Определяется суммированием м3 вывезенного мусора с территории несанкционированных свалок в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется администрацией муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района |
| Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования (окос обочин,спиливание аварийных деревьев) | Проценты | Определяется отношением площади благоустроенной территории муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района к общей площади территории муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района, подлежащей благоустройству и озеленению, умноженное на 100 | Мониторинг показателя осуществляется администрацией муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района |

Главный специалист отдела по правовой работе и жизнеобеспечению администрации муниципального образования

Нарышкинское Тепло-Огаревского района                                                                                                     О.И. Селезнева